## Slide 1
개발팀 착수회의 (Kickoff Meeting)
은빛실타래
SilverYarn — 어르신 자서전 제작 및 AI 말벗돌봄 플랫폼
온디바이스(오프라인 우선) × 온프레미스 서버 하이브리드 아키텍처
2026년 9월 · NUBiz AX(AI Transformation) Initiative

## Slide 2
Agenda
목차
▪ 1부. 프로젝트 개요 — 배경 · 목적 · 대상 사용자 · 서비스 컨셉
▪ 2부. 시스템 아키텍처 — 하이브리드 구조 · 온디바이스/온프레미스 · 설치모드
▪ 3부. 핵심 기능 파이프라인 — 사진회고 · RAG · 정서모니터링 · 출판 · 온보딩
▪ 4부. 데이터 모델 & API 설계
▪ 5부. UI/UX & 디자인 시스템
▪ 6부. 보안 · 컨벤션 · 기술스택
▪ 7부. 의사결정 현황 & 설계 검증 결과 (design-validator)
▪ 8부. CTO팀 검토 의견
▪ 9부. 로드맵 & 착수 실행 계획
은빛실타래 · SilverYarn
2

## Slide 3
01
프로젝트 개요
배경 · 목적 · 대상 사용자 · 서비스 컨셉
은빛실타래 · SilverYarn
3

## Slide 4
1부 · 개요
Executive Summary
관점 | 내용
Problem | 고령화로 어르신 삶의 기록이 소실되고, 독거·정서적 고립으로 돌봄 공백 확대. 저사양/재활용 단말·비상시 인터넷 환경 고려 필요
Solution | 온디바이스 STT/SLM/TTS로 평소 대화를 오프라인 완결, 등록 Wi-Fi 접속 시에만 온프레미스 서버(LLM·RAG·VectorDB)와 배치 동기화
Function/UX Effect | 끊김 없는 대화 경험, 사진 기반 자동 회고로 자연스러운 콘텐츠 축적, 단말 사양별 키오스크/일반 자동 설치
Core Value | 자서전 제작(입구)→말벗돌봄·비서(체류)로 이어지는 락인 라이프사이클, 초개인화 대화로 범용 챗봇 대비 높은 몰입도
은빛실타래 · SilverYarn
4

## Slide 5
1부 · 개요
프로젝트 배경
▪ 고령화 심화로 어르신 삶의 기록이 보존되지 못한 채 소실되는 경우 증가
▪ 독거 및 정서적 고립으로 인한 돌봄 공백 문제 심화
▪ 재활용 스마트폰 등 저비용 단말 활용한 시니어 접근성 개선 요구 증가
▪ 재활용·저사양 단말과 고사양 개인 단말은 하드웨어·사용맥락이 달라 설치방식 자동 분기 구조 필요
▪ 시니어 생활 환경상 상시 인터넷 연결 기대 어려움 → 오프라인 완결 + 자택 등 Wi-Fi 동기화 구조 요구
은빛실타래 · SilverYarn
5

## Slide 6
1부 · 개요
프로젝트 목적 & 핵심 차별점
▪ 목적: 온디바이스 음성 인터페이스(VAD·STT·SLM·TTS) + 중앙 서버 생성형 AI(LLM·RAG·VectorDB) 연계
- 오프라인 우선(Offline-First): 평상시 대화는 인터넷 연결 없이 온디바이스에서 완결
- Wi-Fi 배치 동기화: 등록 Wi-Fi 접속 시에만 서버 고성능 엔진으로 최신화 후 재동기화
- 사진 기반 자동 회고 트리거: 신규 사진을 AI가 먼저 제시하며 자연스러운 회고 유도
- 디바이스 사양 기반 설치모드 자동 분기: 저사양은 키오스크, 고사양은 일반 앱 모드
- 작가 모드 → 말벗돌봄 모드 → 비서 모드로 이어지는 3단계 라이프사이클 통합 제공
은빛실타래 · SilverYarn
6

## Slide 7
1부 · 개요
대상 사용자
구분 | 설명
1차 사용자 | 구술의 주체가 되는 어르신 본인
2차 사용자 | 자서전을 감수·열람하는 가족, 돌봄 연계가 필요한 요양보호사·복지사
잠재 고객 | 복지관·요양기관·지자체 등 B2G/B2B 파일럿 운영 주체 (채널 전략: B2C/B2G 병행 추진 확정)
은빛실타래 · SilverYarn
7

## Slide 8
1부 · 개요
서비스 컨셉 — 3대 운영 모드
모드 | 목표 | 주요 기능
① 자서전 작가 모드 | 연대기적 구술 발굴 및 문학적 초안 생성 | 질문 생성기 · 사진 기반 회고 질문 · 심층 인터뷰잉 · 구술체→문어체 정제·챕터 자동귀속
② 말벗돌봄 모드 | 초개인화 공감 대화 및 고독감 해소 | RAG 기반 추억 회상 · 사진 기반 회고 대화 · 정서 모니터링 및 알림 연동
③ 비서 모드 | 인지 기능 보조 및 일상 건강·일정 관리 | 일정·복약 엔티티 추출·등록 · 지정 시각 능동형 음성 브리핑
세 모드는 상호 배타적이지 않으며 의도 분류(Intent Classification)로 하나의 대화 흐름 안에서 전환됨
은빛실타래 · SilverYarn
8

## Slide 9
1부 · 개요
에이전트 페르소나 정의
▪ AuthorAgent — 경청하는 인터뷰어 페르소나 (표시명 미정, 은빛이와 통일 여부 결정 필요)
▪ CareAgent — 사용자의 일생을 아는 친근한 오랜 벗 페르소나
- 표시명 확정: '은빛이' (UI/UX 화면설계서 확정)
▪ ScheduleAgent — 정확한 확인형 비서 페르소나 (표시명 미정)
Design 문서 §2.10 — 페르소나 명칭 통일은 Do 단계 전 확정 권장
은빛실타래 · SilverYarn
9

## Slide 10
02
시스템 아키텍처
온디바이스-온프레미스 하이브리드 구조
은빛실타래 · SilverYarn
10

## Slide 11
2부 · 아키텍처
데이터·운영 4원칙
▪ 원칙 1 (오프라인 우선): 평상시 대화는 인터넷 연결 없이 온디바이스에서 완결, 서버 동기화는 등록 Wi-Fi 접속 시에만
▪ 원칙 2 (전면 온프레미스): 원본 음성·자서전 원고·임베딩 벡터 등 PII 포함 데이터는 100% 자체 GPU 서버(vLLM·A100)·자체 DB에서만 처리
▪ 원칙 3 (제한적·선택적 외부 연계): 외부 클라우드 AI는 비식별화 데이터에 한해, 사용자 명시적 동의(Opt-in) 하에만 연계
▪ 원칙 4 (계약적 통제): 외부 연계 범위는 DPA 체결 및 내부 보안 검토를 통과한 항목으로 한정
Zero External Data Egress — bkit Enterprise 기본 AWS 템플릿은 적용하지 않음
은빛실타래 · SilverYarn
11

## Slide 12
2부 · 아키텍처
아키텍처 옵션 비교
기준 | A. 완전 클라우드 | B. 하이브리드 (선정) | C. 완전 온디바이스
오프라인 대응 | 불가 | 가능 (평소 대화 전량 오프라인) | 가능하나 정교화 불가
데이터 주권 | 취약(상시 전송) | 강함(PII 전량 온프레미스) | 강함(단, 협업·감수 불가)
정확도/개인화 | 높음(상시 최신) | 높음(Wi-Fi 동기화 시 정교화) | 낮음(저사양 SLM 한계)
가족 협업(웹콘솔) | 가능 | 가능 | 불가
결론 | 시니어 오프라인 환경 부적합 | ★ 선정 — 오프라인+데이터주권+협업 모두 충족 | 협업·정교화 기능 상실
은빛실타래 · SilverYarn
12

## Slide 13
2부 · 아키텍처
전체 컴포넌트 다이어그램
📱 모바일앱
온디바이스 (오프라인 우선)
VAD·STT·SLM·TTS
로컬캐시(최근5일·자서전·FTS5 RAG)
🖥️ 서버
전량 온프레미스 (FastAPI)
작가·말벗돌봄·비서 엔진
vLLM·A100 · Qdrant · Neo4j · PG · MinIO
🖊️ 웹 콘솔
(Next.js)
자서전/가족/관리자
Wi-Fi 접속 시
자동 업/다운로드
인증: Keycloak SSO
API: /api/v1, snake_case
선택·Opt-in
외부 고품질 TTS
(Phase 3)
핵심 원칙: 오프라인 우선 + 전면 온프레미스(Zero External Data Egress) + 제한적 선택적 외부연계
은빛실타래 · SilverYarn
13

## Slide 14
2부 · 아키텍처
Closed-Loop Architecture — Edge-Cloud 피드백 루프
📱 EDGE TIER — 온디바이스 (Low-Latency)
VAD
경량 STT
FTS5 RAG
SLM
Native TTS
로컬 영속화: Opus(16kbps) 압축 음성 + 대화턴 DB(conversations)
▲ 상향: Opus 음성 + 로컬 STT 텍스트
▼ 하향: 정제지식·프롬프트·질문셋·일정룰 (Wi-Fi 접속 시)
🖥️ CLOUD TIER — 온프레미스 서버 (Deep Processing)
1. 검증·교정
Whisper Large-v3
정밀 재전사
2. 지식화
Neo4j 그래프 +
Qdrant 벡터색인
3. 생성·감수
온프레미스 vLLM 윤문
+ Critic Agent Gap분석
4. Compaction Engine — 자서전 요약 FTS5 차분 + 압축 프롬프트 + 우선순위 질문 → 온디바이스 패키징
은빛실타래 · SilverYarn
14

## Slide 15
2부 · 아키텍처
데이터 흐름 — 오프라인 구술 → 동기화 → 챕터 반영
[오프라인] 구술 발화 → On-Device STT/SLM 즉시 응답, 원본음성+1차전사 로컬 저장(최근 5일 잠정)
1
[Wi-Fi 접속 감지] 자동 업로드(음성+전사+신규사진)
2
서버: 고정밀 STT 재전사 → 기존 청크와 Diff 비교(멱등성) → 신규분만 처리
3
청킹/메타태깅 → 임베딩 → Vector DB Upsert → LLM 챕터 초안 생성/갱신
4
가족 웹 감수 대기열 등록 → (승인) 챕터 확정 & 이력 기록 / (반려) 재생성 루프
5
자동 다운로드(최신 자서전·RAG스냅샷·사진·질문목록) → 로컬 캐시 갱신
6
은빛실타래 · SilverYarn
15

## Slide 16
2부 · 아키텍처
온디바이스 오프라인 아키텍처
구성요소 | 내용
On-Device STT/SLM/TTS | 경량 모델로 즉각 응답하는 오프라인 대화 엔진
최근 5일 대화 캐시 | 최근 5일간 원본 음성 + 전사 텍스트 로컬 보관 (잠정값, 벤치마크 후 재확정)
자서전 로컬 캐시 | 최신 동기화 시점 기준 자서전 전체 콘텐츠 사본
경량 RAG Vector Store | 서버 Vector DB 서브셋을 경량화한 스냅샷 (오프라인 회상 대화용)
미회고 사진 큐 | 아직 대화로 다루지 않은 신규 사진 목록 — 대화 세션 진입 시 우선 제시
질문 목록 캐시 | 서버가 정비한 미중복 회고 질문 큐
은빛실타래 · SilverYarn
16

## Slide 17
2부 · 아키텍처
온프레미스 서버 아키텍처
영역 | 구성
LLM 추론 | 자체 호스팅 vLLM · A100 서버 — 3개 엔진 전체 처리
STT | 온프레미스 고정밀 STT(Whisper 계열)로 온디바이스 1차 전사분 재전사·오류 보정
Vector DB | Qdrant self-hosted — 하이브리드 서치(BM25 + Dense)
RDB | PostgreSQL — 사용자·일정·복약·원고 이력 등 17개 엔티티
Object Storage | 자체 MinIO — 원본 음성, 완성 PDF/ePub
임베딩 모델 | BGE-M3 계열 (한국어 다국어 임베딩)
은빛실타래 · SilverYarn
17

## Slide 18
2부 · 아키텍처
설치모드 자동 분기 — 키오스크 / 일반 앱
구분 | 키오스크 모드 | 일반 앱 모드
대상 단말 | 저사양·재활용 단말 | 고사양 개인 단말
설치 방식 | Device Owner Mode(COSU)로 단일 실행 잠금 ★확정 | 여러 앱 중 하나로 아이콘 설치
실행 방식 | 부팅 시 자동 실행, 다른 앱 접근 차단 | 사용자가 직접 실행, 자유 전환
앱 기능(3대 모드 등) | 완전히 동일 | 완전히 동일
모드 결정 시점 | 설치 시 1회 자동 판별, 재설치 전까지 고정 — 서버 원격 전환 없음 | 좌동
은빛실타래 · SilverYarn
18

## Slide 19
2부 · 아키텍처
설치모드 판별 기준 (확정)
▪ 판별 로직: RAM 6GB 미만 또는 Android 11(API 30) 이하 → 키오스크 모드 (둘 중 하나라도 미달 시 보수적 판정)
▪ 근거: 2B급 SLM+STT+TTS 동시구동 최소 RAM 6GB, 구형 모델(S10/노트10)은 RAM 충분해도 보안업데이트 종료 → OS버전 병행 필요
- 실기기 매핑 예시 — 키오스크 대상: 갤럭시 S9/S10/A10~A30, J시리즈
- 실기기 매핑 예시 — 일반 앱 대상: 갤럭시 A35/A55/A56, S23/S24/S25
- 보조지표: AP/NPU 성능(TOPS) — 향후 임계값 재조정 시 참고
▪ 키오스크 구현 방식: Android Device Owner Mode(COSU) 채택, Screen Pinning 미채택 (사용자 자체 해제 가능해 탈락)
은빛실타래 · SilverYarn
19

## Slide 20
03
핵심 기능 파이프라인
사진회고 · RAG · 정서모니터링 · 출판 · 온보딩
은빛실타래 · SilverYarn
20

## Slide 21
3부 · 파이프라인
사진 기반 회고 → 챕터 인라인 편입
가족(웹) 또는 당사자(모바일)가 사진 업로드
1
미회고 사진 큐 등록 (연도 태그 기반 예상 챕터 매핑)
2
다음 Wi-Fi 동기화 시 미회고 큐 스마트폰 동기화
3
다음 대화 세션 시작 시 사진 우선 제시 (작가/말벗돌봄 모드 무관)
4
음성 답변 수집 → 사진ID+회고 텍스트 연결, 미회고 큐에서 제거
5
서버 처리 → 해당 시기 챕터 본문에 자동 인라인 삽입 (placement_status='proposed')
6
가족 웹 감수 대기열 등록 → 위치·설명 확정 시 'confirmed'
7
은빛실타래 · SilverYarn
21

## Slide 22
3부 · 파이프라인
RAG 검색(Retrieval) 파이프라인
사용자 발화 → Query 임베딩(BGE-M3)
1
하이브리드 서치(BM25 + Dense, Qdrant)
2
메타 필터(시기·인물)
3
Top-K 청크 추출 → Re-rank
4
LLM Context 구성 → 응답 생성
5
은빛실타래 · SilverYarn
22

## Slide 23
3부 · 파이프라인
정서 모니터링 처리 흐름
말벗돌봄 대화 → 발화 톤 + 부정 어휘 빈도 분석 → 정서 점수 산출
1
emotion_scores에 일별 1건 기록 (임계치 초과 여부와 무관하게 항상 수행)
2
임계치 초과 시 emotion_alerts 생성 → notification_settings 조회 → 설정 채널로 알림 발송
3
확인 응답 없으면(N분 경과) 재알림(에스컬레이션), 확인되면 케이스 종료
4
⚠️ '언제 알릴지(임계치)'는 법무·윤리 검토 대기 중 — '누가·어떤 채널로 받을지'만 지금 구현
은빛실타래 · SilverYarn
23

## Slide 24
3부 · 파이프라인
출판/인쇄 파이프라인
전체 챕터 confirmed 상태 도달
1
사용자/가족이 출판 요청 (publications.status='requested')
2
조판 엔진: 하드커버 PDF(CMYK 300DPI) 또는 ePub 생성 → MinIO 저장
3
완료 알림 → (하드커버) 인쇄 발주 / (ePub) 다운로드 링크 제공
4
은빛실타래 · SilverYarn
24

## Slide 25
3부 · 파이프라인
온보딩 · 가족 페어링 흐름
스마트폰 최초 수령 → 설치모드 자동분기 → 초기설정(이름·Wi-Fi 등록)
1
개인정보 수집 동의(consent_logs)
2
가족 계정 웹 콘솔 초대(invitations 생성·토큰 발송)
3
가족이 초대 수락 → 최초 Wi-Fi 동기화 → 첫 구술 인터뷰 시작
4
은빛실타래 · SilverYarn
25

## Slide 26
3부 · 파이프라인
말벗돌봄 실시간 대화 파이프라인 (저사양 단말 최적화, 8단계)
① VAD 감지(WebRTC VAD) — 800ms 묵음판정으로 발화종료 확정
1
② 온디바이스 STT 스트리밍 디코딩 — 청크 단위 누적 처리
2
③ 키워드 추출 & 의도분류 — 경량 룰/정규식
3
④ SQLite FTS5(BM25) 키워드 검색 — Zero-Neural RAG, 임베딩 연산 없이 자서전 청크 인출
4
⑤ 동적 프롬프트 합성 — 페르소나+회상기억+발화, Context 1,024 토큰 제한
5
⑥ SLM 스트리밍 추론 — 문장 종결부호 감지 시 즉시 문장 단위 분할
6
⑦ 문장 단위 TTS 파이프라이닝 — 전체 응답 대기 없이 첫 문장 즉시 합성
7
⑧ 로컬 DB 영속화 — 발화·참조챕터ID·응답소요시간 기록
8
핵심 최적화: 임베딩모델 미상주(RAM 절감) + 문장단위 스트리밍(체감속도 단축) — decisions.md #31,#32
은빛실타래 · SilverYarn
26

## Slide 27
3부 · 파이프라인
메모리 예산 목표치 (RAM 4GB급 단말 기준)
모듈 | 목표 RAM | 비고
VAD (WebRTC VAD) | < 1MB | 후보
STT (Sherpa-ONNX 등 후보, INT8) | ~95MB | 후보
로컬 RAG (SQLite FTS5) | ~0MB | OS 파일 캐시 공유
SLM (Qwen2.5-0.5B 등 후보, Q4 양자화) | ~680MB | Context+KV캐시 포함
TTS (Android 네이티브) | ~0MB | 시스템 서비스
앱 런타임(UI·Room·코루틴) | ~75MB | 
합계(목표) | ~850MB | 4GB 단말 대비 안전마진 확보 목표
⚠️ 제안자 설계 목표치 — 구체 라이브러리·수치는 실기기 벤치마크(decisions.md #27) 전까지 미검증
은빛실타래 · SilverYarn
27

## Slide 28
3부 · 파이프라인
Wi-Fi 하향 동기화 페이로드 예시 (GET /api/v1/sync/download)
{
"data": {
"sync_version": "sync_v20260906_02",
"chapter_updates": [
{
"chapter_id": "b3f1...-uuid",
"chapter_no": 2,
"period": "youth",
"keywords": ["1978년", "인천공장", "김반장", "월급"],
"summary": "1978년 인천 기계공장 근무 시절 김 반장과의 갈등 및 극복기"
}
],
"priority_questions": [
{ "question_id": "q_...-uuid",
"text": "인천 공장 계실 때 첫 월급 타서 사모님께 어떤 선물을 하셨는지 기억나세요?",
"type": "follow_up" }
],
"schedule_items": [
{ "id": "s_...-uuid", "kind": "medication",
"due_at": "2026-09-07T08:30:00+09:00", "description": "혈압약" }
]
}
}
필드 케이싱: 서버 wire format은 snake_case 확정 (decisions.md #20) — Design 문서 §4.3
은빛실타래 · SilverYarn
28

## Slide 29
3부 · 파이프라인
온디바이스 로컬 스키마 (mobile-schema.md, 신규)
테이블 | 역할
conversations | 구술/대화 턴 로컬 버퍼 — 업로드 성공 시 오디오만 삭제, 텍스트는 5일 유지
autobiography_fts | 자서전 로컬 검색 인덱스 (FTS5 가상테이블, Zero-Neural RAG 핵심)
questions_cache | 회고 질문 큐 로컬 캐시
unrecalled_photos | 미회고 사진 큐 로컬 캐시 — 대화 세션 시작 시 최우선 제시
schedule_cache | 일정·복약 로컬 캐시 (오프라인 등록분 포함)
device_state | 설치모드·Wi-Fi 등록정보(로컬 전용)·SLM/프롬프트팩 버전
은빛실타래 · SilverYarn
29

## Slide 30
04
데이터 모델 & API
17개 엔티티 · 표준 API 설계
은빛실타래 · SilverYarn
30

## Slide 31
4부 · 데이터/API
데이터 모델 개요 — 17개 엔티티 (schema.md v1.1)
▪ 핵심: users · family_members · devices · chapters · chapter_revisions
▪ 사진/구술: photos · photo_requests · conversation_chunks · questions
▪ 비서/정서: schedule_items · emotion_alerts · emotion_scores
▪ 운영/거버넌스: sync_sessions · consent_logs · notification_settings · invitations · publications
▪ 설계 원칙: DB enum은 영문 통일(표시명은 별도 매핑), API는 snake_case, 구독·결제 도메인은 Phase 1 스코프 아웃
은빛실타래 · SilverYarn
31

## Slide 32
4부 · 데이터/API
핵심 엔티티 관계 (요약 ERD)
users
family_members
devices → sync_sessions
invitations / notification_settings
chapters → chapter_revisions
photos ↔ conversation_chunks
(+ graph_node_ref → Neo4j)
photo_requests
questions
schedule_items
emotion_alerts
emotion_scores
consent_logs / publications
모든 엔티티는 users를 루트로 하는 1:N 소유 구조 — 상세 DDL은 schema.md §5 참조
은빛실타래 · SilverYarn
32

## Slide 33
4부 · 데이터/API
API 설계 개요
항목 | 내용
프레임워크 | Python 3.11+ / FastAPI (온프레미스 자체 호스팅, 확정)
버전 관리 | /api/v1 프리픽스, 리소스는 소유자(users) 하위로 중첩
표준 응답 포맷 | 성공: {data}, 목록: {data, pagination}, 에러: {error:{code,message,details}}
표준 에러 코드 | VALIDATION_ERROR(400) · UNAUTHORIZED(401) · FORBIDDEN(403) · NOT_FOUND(404) · CONFLICT(409) · INTERNAL_ERROR(500)
필드 케이싱 | 서버 wire format은 snake_case 통일, 클라이언트는 각 스택 컨벤션으로 변환
인증 | Keycloak SSO (원본 프로세스흐름도와 정합)
은빛실타래 · SilverYarn
33

## Slide 34
05
UI/UX & 디자인 시스템
23개 화면 · BI 가이드 기반 토큰화
은빛실타래 · SilverYarn
34

## Slide 35
5부 · UI/UX
화면 인벤토리 (23개)
영역 | 화면
모바일앱(당사자) | 온보딩·동의 / 홈·음성대화 / 작가모드 인터뷰 / 말벗돌봄 대화 / 비서모드 일정·복약 / 설정·동기화 / 사진 추가하기
웹·자서전 사용자 | 로그인·대시보드 / 자서전 뷰어 / 사진·타임라인 갤러리 / 계정 설정 (구독·결제는 스코프 아웃)
웹·가족 | 가족 대시보드 / 원고 감수·대조편집 / 사진 업로드·타임라인 배치 / 정서 모니터링 상세 / 알림·구성원 설정
웹·관리자 | 관리자 대시보드 / 사용자 관리 / Wi-Fi 동기화 모니터링 / 정서 알림 이력 / 시스템 설정 / 기기 관리
은빛실타래 · SilverYarn
35

## Slide 36
5부 · UI/UX
디자인 시스템 — 컬러 & 타이포그래피
Thread Teal
#1E7A8C · Primary 25%
Silver Mist
#8E97A6 · Secondary 12%
Heritage Gold
#B8935A · Accent 8%
Ink
#20242B · Text 55%(Paper 포함)
Paper Stone
#F4F2EE · Base
타입 스케일
레벨 | 크기/굵기 | 서체
DISPLAY | 34px / 700 | Noto Serif KR
H1 | 26px / 700 | Noto Serif KR
H2 | 20px / 600 | Noto Serif KR
BODY | 16px / 400 | Pretendard
CAPTION | 12.5px / 500 | Pretendard
은빛실타래 · SilverYarn
36

## Slide 37
06
보안 · 컨벤션 · 기술스택
3중 스택 · RBAC · 온프레미스 원칙
은빛실타래 · SilverYarn
37

## Slide 38
6부 · 보안
보안 설계 원칙
▪ DB 암호화(AES-256) 및 전송구간 암호화(TLS 1.3) — 온디바이스 로컬 캐시도 동일 수준
▪ 웹 콘솔 2FA, 역할별 차등 열람 권한(RBAC — 다음 슬라이드)
▪ 외부 연계 시 PII 마스킹 전처리 + 동의 로그 필수, 미동의 시 전량 온프레미스 경로
▪ Wi-Fi 동기화는 등록된 신뢰 네트워크에서만 — SSID 등은 온디바이스 로컬 전용 저장(서버 미전송)
▪ Device Owner Mode(COSU) 채택 — 단말 탈취·우회 방지 상세 구현은 Do 단계에서 검토
은빛실타래 · SilverYarn
38

## Slide 39
6부 · 보안
RBAC 권한 매트릭스
리소스 | family | caregiver | social_worker | admin
챕터 조회 | ✅ | ✅ | ✅(동의시) | ✅
챕터 감수(승인/반려) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅
사진 업로드 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅
정서 알림 조회/확인 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
알림 수신 설정 변경 | 본인만 | 본인만 | 본인만 | ✅
기기 관리(조회) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
사용자/동기화 관리 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
은빛실타래 · SilverYarn
39

## Slide 40
6부 · 보안
기술 스택 요약
영역 | 스택 | 상태
모바일 | Android 네이티브(Kotlin), Device Owner Mode | ✅ 확정
서버 백엔드 | Python 3.11+ / FastAPI | ✅ 확정
웹 콘솔 | Next.js(App Router) + TypeScript + Tailwind | ✅ 확정
LLM 추론 | 자체 호스팅 vLLM · A100 GPU 서버 (챕터 윤문·Gap분석 포함) | ✅ 확정 — 외부 GPT-4o/Claude 미채택
Vector DB | Qdrant self-hosted | ✅ 확정 (Milvus 검토 후 미채택)
지식 그래프 | Neo4j self-hosted (신규) | ✅ 확정 — 인물·사건·감정 관계 추적
RDB | PostgreSQL + Alembic 마이그레이션 | ✅ 확정
Object Storage | 자체 MinIO | ✅ 확정
인증 | Keycloak SSO | ✅ 확정
인프라 호스팅 | 온프레미스 K8s/베어메탈 GPU 클러스터 | ✅ 원칙 확정 (구체 구성 설계 필요)
온디바이스 SLM | Kanana-2, Qwen2.5-0.5B 등 벤치마크 후보 2종 | 🔄 후보 확보, 최종선정은 벤치마크 후
온디바이스 로컬 RAG | SQLite FTS5(BM25) 단독 — Phase 1 기본값 | ✅ 확정 (경량 VectorDB는 Phase 2+)
은빛실타래 · SilverYarn
40

## Slide 41
6부 · 컨벤션
컨벤션 & 폴더 구조
▪ 서버(Python): snake_case, Clean Architecture(api/application/domain/infrastructure), ruff+mypy+pytest
▪ 모바일(Kotlin): PascalCase 클래스, ktlint, Jetpack Compose
▪ 웹(TypeScript): PascalCase 컴포넌트, kebab-case 폴더, ESLint/Prettier
▪ 모노레포: apps/(mobile,web,admin) · services/(gateway,author-engine,care-engine,schedule-engine,sync-gateway,rag-core) · packages/py-common · infra/ · docs/ · Plan/
▪ 환경변수 접두사: NEXT_PUBLIC_ / DB_ / STORAGE_(MinIO) / VECTORDB_(Qdrant) / LLM_(vLLM) / AUTH_ / SYNC_
은빛실타래 · SilverYarn
41

## Slide 42
07
의사결정 현황 & 설계 검증
23개 항목 확정 · design-validator 33건 수정
은빛실타래 · SilverYarn
42

## Slide 43
7부 · 의사결정
확정된 주요 의사결정
▪ 설치모드 임계값: RAM<6GB 또는 Android≤11 → 키오스크 / 구현: Device Owner Mode(COSU)
▪ 모바일: Android 네이티브(Kotlin) · 서버: FastAPI · 웹: Next.js · 인증: Keycloak SSO
▪ 채널: B2C/B2G 병행 추진 / 외부 TTS: Phase 1~2 온프레미스만, 외부연계 Phase 3 유예
▪ Wi-Fi 동기화: 등록 Wi-Fi 한정, 접속 즉시 자동 트리거 / 사진 업로드: 촬영+갤러리 모두 지원
▪ 구독·결제 도메인: Phase 1 스코프 아웃 (PG사·요금제 경영 결정 대기)
▪ '기억의 서재' 프로젝트와는 완전 별개로 최종 확정
▪ 챕터 윤문·Gap분석 LLM: 온프레미스 vLLM 확정 (외부 GPT-4o/Claude 미채택) · 지식그래프 Neo4j 신규 채택
▪ 온디바이스 로컬 RAG: SQLite FTS5 단독을 Phase 1 기본값으로 확정 (경량 VectorDB는 Phase 2+)
은빛실타래 · SilverYarn
43

## Slide 44
7부 · 의사결정
미결 의사결정 — 승인 대기 중
항목 | 필요 조치 | 담당
정서 모니터링 알림의 법적/윤리적 기준 | 임계치·수신대상 정책 최종 확정 | ⚖️ 법무·윤리 검토
Phase 1~3 착수 일정·예산·인력 | 리소스 확정 승인 | ⚖️ 경영진
구독·결제 PG사·요금제 | 과금 방식 결정 후 도메인 설계 착수 | ⚖️ 경영진·법무
온디바이스 SLM 모델 자체 선정 | Kanana-2 등 벤치마크 후 확정 | 기술팀
로컬 '최근 5일' 캐시 기준 | 실기기 저장용량 벤치마크 후 재확정 | 기술팀
은빛실타래 · SilverYarn
44

## Slide 45
7부 · 검증
설계 검증 결과 — design-validator
항목 | 1차 검증 | 수정 후
종합 완성도 점수 | 74/100 | 권고 조치 33건 전체 반영 완료
High 심각도 | 5건 (백엔드 미확정, 챕터 제목 누락, 정서 시계열 저장처 없음 등) | 5/5 해결
Medium 심각도 | 18건 (필드 누락, 문서 간 불일치, API 표준 부재 등) | 18/18 해결
Low 심각도 + 원본 문서 오류 | 10건 + 원본 화면ID/절번호 오기 7건 | 전체 해결 (원본 Plan/ 파일도 정정 완료)
엔티티 수 변화 | 11개 (v1.0) | 17개 (v1.1) — emotion_scores, chapter_revisions 등 6개 신설
은빛실타래 · SilverYarn
45

## Slide 46
08
CTO팀 검토 의견
아키텍처 · 인프라 · 보안 · 프론트엔드 · 백엔드/API · QA · PM 7개 관점
은빛실타래 · SilverYarn
46

## Slide 47
8부 · CTO팀 검토
검토 방법 및 참여 전문가
▪ 참여 관점 7종: Enterprise Architect(아키텍처 전략) · Infrastructure Architect(온프레미스 인프라) · Security Architect(보안·법무) · Frontend Architect(UI·접근성) · Backend/API(bkend-expert) · QA Strategist(테스트 전략) · Product Manager(스코프·일정)
▪ 방법: 원본 기획 산출물(기획서·흐름도·BI가이드·UIUX설계서) + PDCA 문서 전체(plan/design/decisions/schema/CONVENTIONS)를 각 관점에서 독립 교차검토, 후행 관점은 선행 리뷰와 중복 배제
▪ 판정 기준: 강점 3개 이내 / Blocker(착수 전 반드시 해결) / Concern(병행 가능)으로 구분
▪ 7개 관점 전원 공통 판정:
- Go with Conditions (조건부 착수) — 제품·데이터 설계는 착수 가능 수준이나 실행축(분산·동기화·보안·접근성·API계약·QA기준) 공백 다수, No-go 시사 관점 없음
은빛실타래 · SilverYarn
47

## Slide 48
8부 · 아키텍처(Enterprise)
강점 & 핵심 Blocker
▪ 강점: 미결정책을 '누가·언제'로 쪼개는 규율(#19) · 하이브리드 구조가 제약조건상 유일해 · 23개 화면↔17개 엔티티 역추적 완료
▪ B1. 동기화 계약(Sync Contract) 부재 → 실제 데이터 영구 소실 경로 존재
- 5일 보존창 + 'Server-Wins' 무차별 적용 시, 단말 전용 생성 데이터(일정·구술·사진)가 서버 사본에 덮여 소실
▪ B2. 온디바이스 SLM 모델 미선정 → 모바일 크리티컬 패스(Session 4) 전체 대기
- 런타임·메모리예산·프롬프트포맷·부록A 임계값 검증이 모두 모델 종속 — 실기기 2주 벤치마크 필요
▪ B3. 6개 마이크로서비스 분해 근거 부재 → 단일 DB·단일 마이그레이션 체인이라 독립성 이득 없이 비용만 발생
- 권고: Phase 1은 모듈러 모놀리스 2프로세스(api / worker)로 재정의, 서비스 경계는 폴더·import-linter로만 유지
▪ B4. 이중 두뇌(온디바이스 SLM vs 서버 LLM) 설계 미정 — 서버가 실시간 대화에 개입하는지 자체가 불명확
은빛실타래 · SilverYarn
48

## Slide 49
8부 · 인프라
강점 & Blocker
구분 | 내용
강점 | 오프라인 우선 설계가 가용성 목표를 현실화(월 7시간 다운 허용 가능) · 서버 워크로드=배치 큐(대화형 아님)로 GPU 최소화 가능 · 전 스택 자체호스팅 가능 OSS
B1 | 로컬 개발환경(docker-compose) 자체가 리포지토리에 없음 — LLM/STT/임베딩 스텁 포함 구성 필요 (1~1.5주)
B2 | 'Zero External Data Egress' 사정거리 미정의 — 빌드타임 레지스트리·NTP 등 허용범위를 경영·보안 합동 결정 필요
B3 | 원본 음성 보유·파기기간 미정 — 법무 필요, WAV 무기한 보관 시 스토리지 10배 차이(14GB vs 1.3GB/인·년)
B4 | 예산·상면·전력 승인 미착수 — GPU 조달 리드타임 8~16주, 실장비 가동까지 총 12~24주 소요 예상
참고 산정(가정): 파일럿 200명 기준 A100 2장·Qdrant 100만벡터·MinIO 2.8TB/년 — 팀 반박·확정 필요
은빛실타래 · SilverYarn
49

## Slide 50
8부 · 보안(Security)
강점 & 핵심 Blocker — 가장 중대한 관점
▪ 강점: 데이터 등급에 맞는 아키텍처 기본값(Zero Egress·온프레미스) · 법적 미결사항을 코드에 밀어넣지 않는 절제(#19) · 리뷰 가능한 설계 상세
▪ B1. 정서 데이터는 '알림' 이전 '기록' 시점부터 이미 민감정보 소지 가능 — 별도 동의 없이 emotion_scores 축적 예정
▪ B2. 대리동의(가족)의 법적 근거 공백 — 어르신 본인 동의 경로가 스키마·API 어디에도 없음
▪ B3. 보유기간·파기정책 전무 — 보유기간 고지 없이는 적법한 동의서 작성 자체가 불가능
▪ B4. PII 암호화 방식 미결은 'Do 단계 이연'이 아니라 스키마 결정 — 나중에 못 바꿈 (3계층 권고안 제시됨)
▪ B5. 인증/인가/테넌시/감사모델 공백 — Keycloak↔DB 매핑 컬럼조차 없어 '첫 API를 짤 수 없는' 수준
▪ B6. Zero External Data Egress가 설계 내부와 이미 충돌 — SMS/이메일/Push 알림, Google Fonts CDN 등
은빛실타래 · SilverYarn
50

## Slide 51
8부 · 보안
법무 검토 요청 항목 (원문)
# | 질의
1 | 정서 점수(발화톤·부정어휘 기반)가 개인정보보호법 제23조 민감정보에 해당하는가? 알림 없이 기록만 해도 별도동의가 필요한가?
2 | 성년후견 미개시 어르신에 대한 가족의 대리동의가 유효한가? 본인 동의 필수 범위는?
3 | 가족·복지사의 웹콘솔 열람은 제17조 제3자 제공인가, 제26조 위탁 범위 내 이용인가?
4 | 정서 점수 산출·통보 기능이 의료기기법상 규제 대상이 될 위험이 있는가?
5 | 원본음성/전사/벡터/사진/백업 각각의 보유기간·파기방법은? 암호키 폐기(crypto-shredding)가 적법한 파기로 인정되는가?
6 | FCM/SMS/이메일 알림 발송, Google Fonts CDN 로딩이 국외이전 고지·동의 대상인가?
Security Architect 리뷰 원문 인용 — 법무팀 전달용
은빛실타래 · SilverYarn
51

## Slide 52
8부 · 프론트엔드
강점 & 핵심 Blocker
▪ 강점: BI 가이드→디자인 토큰 매핑 값 단위 100% 일치 · 23개 화면 인벤토리 완결 · 요소 테이블이 이벤트 수준까지 상세
▪ B1. 브랜드 컬러 토큰이 WCAG AA 미달 — 본문·캡션·경계선 전 계층에서 발견 (다음 슬라이드 실측치)
- 고령자 접근성이 제품 핵심 차별점인데, 정작 기본 팔레트가 못 버팀 — 컴포넌트 완성 후 발견되면 전면 재도색 필요
▪ B2. 디자인 토큰의 3플랫폼(web/admin/mobile) 배포 메커니즘 부재 — 동일 HEX가 3벌 수기 복제 예정
▪ B3. Next.js App Router가 컨벤션상 '동작하지 않는 경로'(src/presentation/app/)에 배치됨 — 첫 next dev 시점에 막힘
▪ B4. 접근성 최소기준(폰트 하한·터치타깃·대비등급) 수치가 문서 전체에 0건
은빛실타래 · SilverYarn
52

## Slide 53
8부 · 프론트엔드
컬러 토큰 실측 대비비 — WCAG 위반 사례
조합 | 실측 대비비 | AA 본문(4.5) | 판정
teal #1E7A8C / paper #F4F2EE | 4.45 : 1 | 미달 | ❌ 본문·링크색 사용 불가
ink-faint #9096A0 / paper (현 CAPTION 지정색) | 2.66 : 1 | 미달 | ❌ 사용 불가
gold #B8935A / paper | 2.55 : 1 | 미달 | ❌ 텍스트·아이콘 전면 금지
silver #8E97A6 / paper | 2.63 : 1 | 미달 | ❌ 로고 stroke 등 장식 전용으로 제한 필요
border #DEDACF / paper | 1.25 : 1 | 비텍스트 기준(3.0)도 미달 | ❌ 입력필드·카드 경계 사실상 비가시
teal-deep #155C6B / white | 7.57 : 1 | AAA 통과 | ✅ 권장 텍스트색으로 대체
Frontend Architect 실측(WCAG 2.x relative luminance) — 팔레트는 SoR(BI가이드) 개정 후 토큰 반영 필요
은빛실타래 · SilverYarn
53

## Slide 54
8부 · PM/스코프
강점 & Blocker — '진짜 착수를 막는 것은 무엇인가'
구분 | 내용
강점 | 의사결정 밀도 이례적으로 높음(23건 중 17건 확정) · 상류 산출물이 코드 직전까지 완비 · 리스크가 정직하게 문서화됨
B1 (진짜 Blocker) | Phase 1 예산·인력 미승인 — GPU 조달 리드타임이 승인일에 종속, 오늘 승인해도 실장비는 3~6개월 뒤
B2 (부분 Blocker) | 온디바이스 SLM 모델 미선정 — Session 3(서버)는 무관하게 착수 가능, Session 4(모바일)만 차단. 예산 없이 착수 가능한 2주 스파이크로 해소
B3 (즉시 해소 가능) | Phase 1/2/3 스코프 경계가 어느 문서에도 없음 — plan §2.1 In Scope가 3개 Phase 전체를 뭉뚱그림. 킥오프 당일 승인만으로 해결
핵심 통찰 | 미결 7건 중 실제 Phase 1 착수를 막는 것은 예산 1건뿐. 법무 검토(#12)는 Phase 2 사안이라 착수를 막지 않음 (단, 보안 관점은 이 판단에 이견 — 다음 슬라이드)
은빛실타래 · SilverYarn
54

## Slide 55
8부 · PM/스코프
검증되지 않은 최대 제품 가정 — 최저비용 실험 제안
▪ 가정 A: '어르신이 몇 달간 스스로, 반복해서, 스마트폰에 인생을 말한다' — 전체 아키텍처가 이 가정 위에 세워짐, 검증 데이터 없음
- 실험: 복지관 협조 Wizard-of-Oz 인터뷰(사람이 진행, 코드 0줄, 2주) — 14일 지속률·세션당 발화시간 측정, Phase 1 개발과 병행 착수 가능
▪ 가정 B: '1~3B 4bit 온디바이스 SLM이 한국어 회고 대화 품질을 지탱한다' — plan §5가 Likelihood 'High'로 인정한 리스크
- 실험: B2 SLM 벤치마크와 동일 작업으로 병행 — 품질 미달 시 폴백 설계(오프라인은 질문 낭독+녹음만, 생성은 서버 위임)까지 스파이크 산출물에 포함
은빛실타래 · SilverYarn
55

## Slide 56
8부 · 백엔드/API
강점 & Blocker — 자체 FastAPI 선택 타당성 재확인
구분 | 내용
타당성 검증 | bkend.ai 같은 BaaS는 GPU 상주추론·Zero Egress 원칙과 구조적으로 충돌 — 자체호스팅 FastAPI가 데이터주권상 유일하게 타당한 선택임을 재확인
강점 | 서버 내부 wire format이 DB와 동일 snake_case라 변환계층 불필요 · 표준 응답/에러포맷 선확정 · Clean Architecture 규칙이 CI 룰로 즉시 전환 가능한 수준
B1 | 장시간 작업(STT재전사·LLM챕터생성)의 비동기 계약 부재 — 동기화 진행상황 조회 API 자체가 없음 (202+job_id 패턴 필요)
B2 | 파일(음성·사진) 업로드 전송 방식 미정 — 프록시 업로드시 배치 음성 수백MB에 타임아웃 위험 (Presigned URL 직결 권고)
B3 | 17개 엔티티↔6개 서비스 소유권 매핑 표 부재 — 공유 엔티티(users 등) 중복정의로 스키마 드리프트 확실
B4 | GET /sync/download 증분 계약 없음 — 매번 전량 다운로드면 오프라인 우선 원칙과 충돌
은빛실타래 · SilverYarn
56

## Slide 57
8부 · QA전략
강점 & Blocker — '얼마나 되어야 통과인가'
구분 | 내용
강점 | Test Scope 표가 6개 시나리오축 선제 식별 · 동기화 실패·Diff 멱등성 최소 기준선 존재 · 설치모드 경계기기 5종 실명 명시로 실기기 랩 리스트 즉시 추출 가능
B1 | 테스트 정량 기준(Pass/Fail 임계값) 전무 — 재시도 최대횟수 N조차 미정, PM의 제품 완료기준과는 별개로 테스트케이스 단위 수치 없음
B2 | 고령 화자 음성인식 정확도가 Test Scope에서 통째로 누락 — SLM 벤치마크는 성능만 보고 인식정확도(WER) 데이터셋·계획이 없음
B3 | 네트워크 장애주입·실기기 랩의 조달 주체·일정 부재 — 서버 로컬환경(docker-compose)과는 다른 별도 QA 인프라
3건 모두 코드 착수를 막을 필요 없는 1~2주 문서/조달 작업 — SLM 벤치마크·인프라 트랙과 병행 권고
은빛실타래 · SilverYarn
57

## Slide 58
8부 · 종합
관점 간 이견 — 정서 모니터링 착수 가능 시점
관점 | 판단
PM/Product | 정서 모니터링은 design §11.2 구현순서 6 = Phase 2 사안. Phase 1 임계경로 밖이므로 착수를 막지 않음
Security | emotion_scores '기록'(알림과 무관) 자체가 민감정보 소지 가능 — 이 write 경로는 Phase 1 온보딩(consent_logs)과 맞물려 있어 더 이르게 문제화됨
종합 권고 | 이견을 경영진이 인지한 채 진행: Phase 1 코드에서 정서 파이프라인(emotion_scores write, meta_emotion/meta_prosody 산출)을 피처 플래그로 OFF, 법무 회신 후 ON
은빛실타래 · SilverYarn
58

## Slide 59
8부 · 종합
Blocker 총괄 매트릭스 (7개 관점, 우선순위순)
관점 | Blocker | 소요
PM | Phase 1 예산·인력 승인 | 경영진 결정 즉시 / 실현 3~6개월
보안 | 동의·보유기간·인가모델·암호화 5대 공백 (법적 리스크) | 설계 1~2주 + 법무 회신 2~3주
아키텍처 | 온디바이스 SLM 모델 미선정 | 실기기 벤치마크 2주
QA | 고령 화자 음성인식 정확도 데이터셋·계획 부재 | SLM 벤치마크와 동시 진행
아키텍처 | 동기화 계약(보존·충돌·재개) 부재 → 데이터 소실 위험 | 설계 3~4일 + 리뷰 1일
백엔드 | 비동기 job/파일업로드/증분동기화 API 계약 부재 | 1주
아키텍처 | 6개 마이크로서비스 근거 부재 → 모듈러 모놀리스 권고 | 결정 회의 반나절 + ADR 1일
백엔드 | 17개 엔티티↔서비스 소유권 매핑 표 부재 | 반나절
인프라 | 로컬 개발환경(docker-compose+스텁) 부재 | 1~1.5주
QA | 네트워크 장애주입·실기기 랩 조달 미정 | 인프라 트랙과 통합 1.5주
프론트엔드 | 컬러 토큰 WCAG AA 미달 (본문/캡션/경계선) | 2~3일
프론트엔드 | Next.js App Router 폴더 구조 오류 | 1일
QA | 테스트 정량 Pass/Fail 기준 전무 | 1주
PM | Phase 1/2/3 스코프 경계 미문서화 | 즉시 (킥오프 당일)
은빛실타래 · SilverYarn
59

## Slide 60
8부 · CTO 종합 의견
Go with Conditions — 조건부 착수
▪ 7개 관점 전원 일치: 제품 정의·데이터 모델은 착수 가능 수준이나, '어떻게 분산·동기화·보호·검증할지' 실행축이 비어 있음
▪ 오늘 처리 가능(비용 0): Phase 1/2/3 스코프 경계 승인, 정서 파이프라인 Phase 1 한정 OFF 결정
▪ 1~2주 내 필요: SLM 벤치마크+고령화자 음성데이터셋, 동기화·API 비동기 계약 설계, PII 암호화 방식, docker-compose+장애주입 환경, 컬러 토큰 재조정, 테스트 정량기준 수립
▪ 2~3주 내 필요: 법무 검토 착수(동의·보유기간·정서데이터), Phase 1 한정 예산 승인
▪ 착수를 실제로 막는 것은 예산 승인 1건 — 나머지 20건은 병행 착수 가능한 조건부 항목
▪ 단, 보안 관점의 법적 Blocker(동의·보유기간·인가모델)는 온보딩·정서모니터링 모듈 착수 전 반드시 해소 필요
은빛실타래 · SilverYarn
60

## Slide 61
09
로드맵 & 착수 실행 계획
Phase 1~3 · Do 단계 세션 가이드
은빛실타래 · SilverYarn
61

## Slide 62
9부 · 로드맵
단계별 개발 로드맵
단계 | 범위 | 핵심 목표
Phase 1 (MVP) | 자서전 작가 모드 + 오프라인 코어 | 온디바이스 STT/SLM/TTS 오프라인 대화, 로컬캐시·Wi-Fi 배치동기화 기본 흐름 검증
Phase 2 | 말벗돌봄 모드 확장 | 로컬 경량 RAG 스냅샷 기반 오프라인 회상 대화, 정서 모니터링·알림 고도화
Phase 3 | 비서 모드 + 외부 연계 옵션 | 오프라인 일정·복약 비서 통합, 선택적 외부 TTS 파일럿, B2G 확장 검토
은빛실타래 · SilverYarn
62

## Slide 63
9부 · 로드맵
Do 단계 실행 계획 (세션 가이드)
세션 | Phase | 범위
Session 1 | Plan + Design | 전체 (완료)
Session 2 | Phase 1+2 | 스키마·컨벤션 확정 (완료)
Session 3 | Do | module-author-engine
Session 4 | Do | module-mobile-offline-core
Session 5 | Check + Report | 전체 Gap 분석 및 완료 보고
은빛실타래 · SilverYarn
63

## Slide 64
9부 · 로드맵
팀 구성 제안
▪ 아키텍트 — 전체 구조·마이크로서비스 경계 관리 (enterprise-expert 관점)
▪ 백엔드 개발자 — FastAPI 서비스(author/care/schedule-engine, sync-gateway, rag-core)
▪ 모바일 개발자 — Kotlin 온디바이스 앱, 설치모드 자동분기 구현
▪ 프론트엔드 개발자 — Next.js 웹 콘솔(사용자/가족/관리자)
▪ 인프라/DevOps — 온프레미스 K8s/GPU 클러스터, CI/CD
▪ QA — 오프라인·동기화·설치모드 분기 등 특수 시나리오 검증
▪ 보안 담당 — PII 암호화, RBAC, Device Owner Mode 보안 검토
은빛실타래 · SilverYarn
64

## Slide 65
9부 · Next Steps
Action Items (CTO팀 7개 관점 검토 반영)
# | 액션 | 담당/기한
1 | Phase 1 한정 예산·인력 승인 (GPU 조달 리드타임 감안) | 경영진 / 킥오프 후 1주 내
2 | Phase 1/2/3 스코프 경계 공식 승인 (plan §2.1 대체) | PM / 킥오프 당일
3 | 온디바이스 SLM 벤치마크 + 고령화자 음성데이터셋 확보 스파이크 | 모바일·ML·QA 리드 / 즉시 착수
4 | 동의·보유기간·정서데이터 법적 리스크 6개 항목 법무 검토 요청 | 법무팀 / 즉시 착수, 회신 2~3주
5 | 동기화 계약 + 비동기 job/파일업로드 API 계약 + PII 암호화 방식 설계 | 서버·모바일 리드 / 1~2주
6 | 로컬 개발환경(docker-compose+스텁) + QA 장애주입 인프라 구축 | 인프라·백엔드·QA / 1~1.5주
7 | 컬러 토큰 WCAG AA 재조정 + Next.js 폴더구조 정정 | 프론트엔드 리드 / 2~3일
8 | 테스트 정량 Pass/Fail 기준 수립 | QA 리드 / 1주
9 | 정서 파이프라인 Phase 1 한정 OFF(피처플래그) 반영 후 Do 단계 착수 | 개발팀 / 위 1~8 병행 완료 후
은빛실타래 · SilverYarn
65

## Slide 66
감사합니다
Q&A
은빛실타래 (SilverYarn) · NUBiz AX Initiative · 2026년 9월